Учреждение образования

«Гродненский государственный политехнический колледж»

Специальность:2-40 01 01 «Программное обеспечение информационных технологий»

Специализация: 2-40 01 01 35 «Программное обеспечение обработки экономической и деловой информации»

Предмет: «Технология разработки программного обеспечения»

Группа: ПЗТ-38

ТЕХНО-РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Тема: «Разработка приложения Инфокиоск»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

| Разработал |  | А.А. Дубравский |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта |  | Е.В. Заяц |

2023

содержание

| 1 Постановка задачи……………………………………………………...… 1.1 Организационно-экономическая сущность задачи…………………... | 3 3 |
| --- | --- |
| 1.2 Функциональные требования………………………………………….. | 4 |
| 1.3 Эксплуатационные требования………………………………………... 2.1 Выбор стратегии разработки и модели жизненного цикла………...... | 4 5 |
| Приложение А Проектная документация………………………………… | 11 |

Постановка задачи

1. Организационно-экономическая сущность задачи

Наименование задачи: Виртуальный Инфокиоск;

Назначение: данный программный продукт разрабатывается для  людей любого возраста позволяет клиенту получить доступ ко всем его банковским счетам и управлять ими самостоятельно с компьютера, имеющего доступ в интернет.

Периодичность использования:  По мере необходимости клиента в зависимости от его интересов

Источники и способы получения данных: Государственные и муниципальные органы, а также некоммерческие организации

Обзор существующих аналогичных ПП: Например рассмотрим интернет-банкинг «Беларусбанк»

Информация о продуктах и услугах банка: на инфокиоске можно получить информацию о различных продуктах и услугах, предоставляемых Беларусбанком, включая кредиты, депозиты, банковские карты и т.д.

Открытие счета: клиенты могут открыть счет в Беларусбанке, используя инфокиоск. Они могут заполнить заявку, предоставить необходимые документы, получить информацию о процессе открытия счета и т.д.

Платежи: на инфокиоске можно оплатить различные услуги, такие как коммунальные услуги, мобильная связь, Интернет, штрафы ГАИ и т.д

Информация о курсах валют: на инфокиоске можно получить информацию о курсах валют, которые установлены Беларусбанком, а также о конвертации валют и покупке/продаже валюты.

Информация о банкоматах и отделениях: на инфокиоске можно найти информацию о местоположении банкоматов и отделений Беларусбанка, их часах работы, контактных данных и т.д.

Консультации с банковскими специалистами: на инфокиоске можно получить консультацию от банковских специалистов по вопросам, связанным с продуктами и услугами Беларусбанка, открытием счета, оплатой и т.д.

Другие функции: на инфокиоске могут быть предоставлены и другие функции, такие как печать выписок, оформление банковских гарантий, оформление карты лояльности Беларусбанка и т.д.

2. Функциональные требования

Описание перечня функций и задач, которые должен выполнять  будущий ПП:

Гость:

- Просмотр страниц сайта банка с информацией о продуктах и услугах.

- Поиск информации по ключевым словам.

- Ознакомление с курсами валют.

- Возможность оформить онлайн-заявку на получение банковской карты.

- Получение информации о ближайших отделениях и банкоматах.

- Возможность оставить заявку на консультацию со специалистом.

Пользователь:

- Возможность авторизации в системе и получение доступа к личному кабинету.

- Просмотр истории операций и баланса на своих счетах.

- Оформление заявки на открытие депозита или кредита.

- Перевод денежных средств между своими счетами или на счета других клиентов банка.

- Оплата коммунальных услуг, телефонной связи, интернет-услуг и других услуг через систему интернет-банкинга.

Администратор:

- Авторизация в системе управления информационным киоском.

- Добавление/удаление информации о продуктах и услугах банка.

- Редактирование страниц сайта банка и информационного киоска.

- Обновление ПО и настройка оборудования.

4. Эксплуатационные требования

Требования к применению: Инфокиоск должен быть легким в использовании и интуитивно понятным для пользователей.

Требования к реализации: для создания и реализации приложения должен использоваться язык kotlin, java. Приложение должно быть быстродействующим.

Требования к надёжности: приложение должно быть высоконадёжным, и работать без сбоев.

Требования к интерфейсу: приложение должно быть удобным и понятным в       использовании.

2 Проектирование

2.1 Выбор стратегии разработки и модели жизненного цикла

Для разработки приложения  Виртуальный банк следует выбрать стратегию разработки и модель жизненного цикла. Осуществляем выбор посредством составления таблиц:

Таблица 1 – Выбор модели жизненного цикла на основе характеристик требований

| № критерия | Критерии категории требований | Каскадная | V-образная | RAD | Инкрементная | Быстрого прототипирования | Эволюционная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Являются ли требования к проекту легко определимыми и реализуемыми? | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет |
| 2. | Могут ли требования быть сформулированы в начале ЖЦ? | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| 3. | Часто ли будут изменяться требования на протяжении ЖЦ? | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да |
| 4. | Нужно ли демонстрировать требования с целью их определения? | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
| 5. | Требуется ли проверка концепции программного средства или системы? | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| 6. | Будут ли требования изменяться или уточняться с ростом сложности системы (программного средства) в ЖЦ? | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 7. | Нужно ли реализовать основные требования на ранних этапах разработки? | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |

Вычисления: 4 за каскадную, 6 за V- образную, 7 за RAD, 4 за инкрементную, 6 за быстрого прототипирования и 2 за эволюционную.

Итог: На основе результатов заполнения табл. 3 подходящей является RAD модель|, V- образную  модель за быстрого прототипирования модель.

Таблица 2 – Выбор модели жизненного цикла на основе характеристик команды разработчиков

| № критерия | Критерии категории команды разработчиков проекта | Каскадная | V-образная | RAD | Инкрементная | Быстрого прототипирования | Эволюционная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Являются ли проблемы предметной области проекта новыми для большинства разработчиков? | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2. | Являются ли инструментальные средства, используемые в проекте, новыми для большинства разработчиков? | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3. | Изменяются ли роли участников проекта на протяжении ЖЦ? | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 4. | Является ли структура процесса разработки более значимой для разработчиков, чем гибкость? | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| 5. | Важна ли легкость распределения человеческих ресурсов проекта? | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 6. | Приемлет ли команда разработчиков оценки, проверки, стадии разработки? | Да | Да | Да | Да | Да | Да |

Вычисления: 3 за каскадную, 3 за V-образную, 3 за RAD, 3 за инкрементную, 2 за быстрого прототипирования и 3 за эволюционную.

Итог: На основе результатов заполнения табл. 4 подходящими являются каскадная, V-образная и инкрементная модели.

Таблица 3 – Выбор модели жизненного цикла на основе характеристик коллектива пользователей

| № критерия | Критерии категории коллектива пользователей | Каскадная | V-образная | RAD | Инкрементная | Быстрого прототипирования | Эволюционная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Будет ли присутствие пользователей ограничено в ЖЦ разработки? | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2. | Будут ли пользователи оценивать текущее состояние программного продукта (системы) в процессе разработки? | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| 3. | Будут ли пользователи вовлечены во все фазы ЖЦ разработки? | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| 4. | Будет ли заказчик отслеживать ход выполнения проекта? | Да | Да | Да | Да | Да | Да |

Вычисления: 2 за каскадную, 3 за V-образную, 3 за RAD, 3 за инкрементную, 3 за быстрого прототипирования и 3 за эволюционную.

Итог: На основе результатов заполнения табл. 5 подходящей является модель быстрого проектирования.

Таблица 4 – Выбор модели жизненного цикла на основе характеристик типа проектов и рисков

| № критерия | Критерии категории типов проекта и рисков | Каскадная | V-образная | RAD | Инкрементная | Быстрого прототипирования | Эволюционная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разрабатывается ли в проекте продукт нового для организации направления? | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| 2. | Будет ли проект являться расширением существующей системы? | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| 3. | Будет ли проект крупно- или среднемасштабным? | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| 4. | Ожидается ли длительная эксплуатация продукта? | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 5. | Необходим ли высокий уровень надежности продукта проекта? | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 6. | Предполагается ли эволюция продукта проекта в течение ЖЦ? | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| 7. | Велика ли вероятность изменения системы (продукта) на этапе сопровождения? | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| 8. | Является ли график сжатым? | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| 9. | Предполагается ли повторное использование компонентов? | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| 10. | Являются ли достаточными ресурсы (время, деньги, инструменты, персонал)? | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |

Вычисления: 2 за каскадную, 3 за V-образную, 3 за RAD, 3 за инкрементную, 7 за быстрого прототипирования и 9 за эволюционную.

Итог: На основе результатов заполнения табл. 6 подходящей является инкрементная и эволюционная модели.

Итоговая таблица

| Каскадная | V-образная | RAD | Инкрементная | Быстрого прототипирования | Эволюционная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 баллов | 15 баллов | 19 баллов | 13 баллов | 18 баллов | 17 баллов |

Общий итог: в итоге заполнения табл. 1 – 3 наиболее подходящей является RAD модель

3.Тестирование

3.1 Тесты на использование

При разработке данной программы многие возникающие ошибки и  недоработки были исправлены на этапе реализации проекта. После  завершения испытания реализации программы было проведено тщательное  функциональное тестирование. Функциональное тестирование должно  гарантировать работу всех элементов программы в автономном режиме

Таблица 5 – Отчёт результатах тестирования

| № | Тест | Ожидаемый результат | Физический результат | Результат тестирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проверка кнопки «Вход в личный кабинет» | Открытие окна авторизации | Открытие окна авторизации | Выполнено |
| 2 | Проверка ввода pin-code | Данные вводятся | Данные вводятся | Выполнено |
| 3 | Проверка кнопки «Ввод» | Открытие личного кабинета | Открытие личного кабинета | Выполнено |
| 4 | Проверка кнопки «Оплата услуг» | Открытие окна с выбором услуги для оплаты | Открытие окна с выбором услуги для оплаты | Выполнено |
| 5 | Проверка кнопки «Просмотр баланса» | Открытие окна с информацией о балансе | Открытие окна с информацией о балансе | Выполнено |
| 6 | Проверка кнопки «Пополнить баланс» | Открытие окна с пополнением баланса | Открытие окна с пополнением баланса | Выполнено |
| 7 | Проверка кнопки «Выход из личного кабинета» | Выход из личного кабинета | Выход из личного кабинета | Выполнено |

Продолжение таблицы 5

| 8 | Проверка кнопки «Оплата коммунальных услуг» | Открытие окна с коммунальными услугами | Открытие окна с коммунальными услугами | Выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Проверка кнопки «Оплата связи» | Открытие окна с оплатой связи | При нажатии ничего не произошло | Провалено |
| 10 | Проверка кнопки «Оплата интернет-услуг» | Открытие окна с оплатой интернет-услуг | При нажатий ничего не произошло | Провалено |
| 11 | Проверка кнопки «Оплатить» | Открытие окна с успешной оплатой | Открытие окна с успешной оплатой | Выполнено |
| 12 | Проверка поля для ввода «Номер счета» | Ввод данных | Ввод данных | Выполнено |
| 13 | Проверка поля для ввода «Сумма пополнения» | Ввод данных | Ввод данных | Выполнено |
| 14 | Проверка кнопки «Создать заявку на получения карты» | Открытие окна с подачей заявки для получения карты | При нажатии ничего не произошло | Провалено |
| 15 | Проверка кнопки «Поиск информации по ключевым словам » | Открытие окна с информацией по ключевым словам | При нажатии ничего не произошло | Провалено |
| 16 | Проверка кнопки «Курсы валют» | Открытие окна с информацией про курсы валют | При нажатии ничего не произошло | Провалено |
| 17 | Проверка кнопки «Просмотр информации на сайте и заявка на консультацию» | Открытие окна с информации о сайте и заявке на консультацию | При нажатии ничего не произошло | Провалено |

3.2 Отчёт о результатах тестирования

Элементы программы были проверены, и было установлено, что не  все  они работают правильно и выполняют задачи, но большинство функции работают правильно.

4. Инструменты разработки ПО

Выбор C# для создания приложения инфокиоска объясняется тем, что C# хорошо работает на операционной системе Windows, и это удобный язык для создания приложений. Он также обеспечивает безопасность и управление памятью, что важно для надежности приложения. C# имеет большое сообщество разработчиков и множество ресурсов для обучения, что делает его хорошим выбором для разработчиков.

Кроме того, C# предоставляет возможность разработки графических пользовательских интерфейсов, что особенно важно для приложений, работающих на инфокиосках, где пользователи взаимодействуют с приложением через сенсорные экраны или клавиатуры. Это делает создание удобных и интуитивно понятных пользовательских интерфейсов гораздо проще.	 C# предоставляет возможность разработки графических пользовательских интерфейсов, что особенно важно для приложений, работающих на инфокиосках, где пользователи взаимодействуют с приложением через сенсорные экраны или клавиатуры. Это делает создание удобных и интуитивно понятных пользовательских интерфейсов гораздо проще.

Также C# поддерживает множество библиотек и фреймворков, что упрощает интеграцию с различными технологиями и сторонними сервисами, такими как базы данных, веб-серверы и другие API. Это позволяет расширить функциональность вашего инфокиоска и обогатить его возможности. Еще одним преимуществом C# является поддержка современных паттернов разработки, таких как объектно-ориентированное программирование и асинхронное выполнение, что помогает создавать эффективные и масштабируемые приложения.

4. Руководство программиста

Данное приложение «Инфокиоск» было реализовано с помощью  Visual Studio 2022 и встроенного конструктора С#

Для создание нового проекта нужно

Открыть Visual Studio:

Запустить Visual Studio и создать новый проект C# Windows Forms Application.

Добавление формы:

В Solution Explorer выберать проект, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Add" -> "Windows Form". Это создаст новую форму в вашем проекте.

Дизайнер формы:

В режиме разработки формы, используйте инструменты дизайнера, чтобы добавить компоненты на форму (кнопки, текстовые поля, метки и др.).

Свойства формы и компонентов:

Настройте свойства формы и компонентов через свойства в окне "Properties". Например, установите текст, размер и цвет для кнопок.

Компоненты в C# с использованием Windows Forms предоставляют графический интерфейс для взаимодействия с пользователем. Вот краткое описание некоторых основных компонентов.

Button (Кнопка):

Используется для запуска действий при нажатии. Например, кнопка "Отправить" может запускать отправку данных.

TextBox (Текстовое поле):

Позволяет пользователю вводить и редактировать текст.

Label (Метка):

Отображает текстовую информацию или подпись для других компонентов.

PictureBox (Изображение):

Используется для отображения изображений.

TextBoxMask (текстовое поле с маской) или же MaskedTextBox :

MaskedTextBox - это компонент в Windows Forms, предоставляющий функциональность для ввода данных с определенной маской. Маска представляет собой шаблон, определяющий, какие символы могут быть введены в каждой

Эти компоненты обеспечивают разнообразные возможности для создания интерфейса приложения, и их распределение и настройка осуществляются с использованием инструментов дизайнера форм в среде разработки.

5. Руководство пользователя

«Инфокиоск» это  продукт разрабатывается для  людей любого возраста позволяет клиенту получить доступ ко всем его банковским счетам и управлять ими самостоятельно с компьютера, имеющего доступ в интернет.

После открытие приложения пользователь попадает на главный экран

Рисунок 1 – Главный экран

После того как мы попали на главный экран мы можем перейти в личный

кабинет

Рисунок 1 – Кнопка вход в личный документ

Чтобы попасть в личный кабинет нужно ввести PIN-Code чтобы пройти авторизацию

Рисунок 3 – Окно с авторизацией

После  того как прошли авторизацию мы попадаем в личный кабинет откуда мы можем провести некоторый операции.

Рисунок 4 – Окно личного кабинета

После того ка мы попали в личный кабинет мы можем воспользоваться

Оплатой услуг

Рисунок 4 – Кнопка входа в «Оплата услуг

Рисунок 5 – Окно с выбором услуг

В вкладке «Оплата коммунальных услуг» мы может оплатить      коммунальные услуги по номеру счета

Рисунок 6 – Окно с выбором услуг

После оплаты услуги нас переводит в окно с результатами оплаты

Рисунок 7 – Окно с результатом оплаты

В окне «Просмотр баланса» можно посмотреть какой у вас баланс на данный момент

Рисунок 7 – Окно с результатом оплаты

В окне «Пополнить баланс» можно пополнить баланс введя необходимую сумму

Рисунок 8 – Окно пополнения баланса

Приложение А 
Проектная документация

Рисунок А.1 – Структура сайта

Рисунок А.2 -Узел А0 для процессов «Оплата коммунальных услуг »

Рисунок А.3 - Функциональная модель для процессов «Оформить заказ»

Рисунок А.4 – Модель данных

Рисунок А.5 – Диаграмма вариантов использования

Рисунок А.6 – Диаграмма последовательности

Рисунок А.7 – Диаграмма деятельности

Рисунок А.8 – Диаграмма классов

Рисунок А.9 – Диаграмма объектов

Рисунок А.10 – Диаграмма компонентов UML

Приложение B 
UX и UI проектирование

Рисунок B.1 – Главная

Рисунок B.2 – Страница личного кабинета

Рисунок B.3 – Оплата услуг

Рисунок B.4 – Страница авторизации в личный кабинет

Рисунок B.5 – Ввод данных для оплаты

Рисунок B.6– Главная

Рисунок B.7 – Личный кабинет

Рисунок B.9 – Оплата услуг

Рисунок B.10 – Страница авторизации в личный кабинет

Рисунок B.11 – Ввод данных для оплаты